ECHO · 内部执行手册

成员 D 收尾任务与数据冻结指南

官方材料、63 道正式题、资源检查标准与 50 组评测参考数据

| 责任人 | 成员 D：member/d-content-data；负责人接管时由 A 记录 takeover |
| --- | --- |
| 文档范围 | 材料来源与版本、题库正式口径、三类资源标准、评测案例和负责人接管流程 |
| 状态 | 未完成；数据基础较多，但正式材料、题库口径和评测集仍需冻结与审核 |
| 阅读顺序 | 先读本手册，再读 AGENTS.md、docs/team-ownership.md、docs/service-contracts.md 和 docs/testing-and-quality.md |

给成员和其他 AI 的执行规则 本手册是收尾验收清单，不是授权跨边界重写代码的指令。先确认固定分支和责任范围，再修改接口、数据或测试；不要把“页面存在、适配器存在、Mock 通过或模板生成”当成完成证据。每个完成结论都必须附文件、测试、数据统计或可复现运行结果。

# 1. 先给结论

D 的工作不是“完全没有做”，而是尚未达到可以让 A 直接导入和评测的冻结状态。最容易修的是评测 JSON 的重复编号，但只删重复记录仍不够：动态调整目前只有 3 组而要求 9 组；题目文档有 66 道而项目正式口径是 63 道；正式官方材料清单和原文包也尚未形成可核对交付。

审计快照 以下数量来自 2026-08-17 工作区中缓存的 D 分支引用。提交前必须重新 fetch 并重新运行静态校验；如果远端发生变化，以最新分支为准。

| 项目 | 当前观察 | 达标要求 |
| --- | --- | --- |
| 评测 JSON | 声明 50，实际 55；046-050 各重复；唯一编号 50 | 50 条、50 个唯一编号、36/9/5 分布 |
| 场景分布 | 基础类 47、动态 3、异常 5 | 基础 36、动态 9、异常 5 |
| 题库 | 27 前测、27 后测、12 操作题，共 66 | 冻结 27+27+9=63 道正式题 |
| 资源标准 | D 分支已有 resource_checklist.md，未合并 | 进入 main，并可供 A 实现独立检查 |
| 官方材料 | 已有题目链接，但未见正式材料清单、完整原文包和导入核对报告 | 12 知识点均有可定位官方依据和版本哈希 |

# 2. D 的责任边界

D 负责内容数据和参考标准，不负责检索引擎、资源生成、内容检查程序、评测运行器、MIRT、SimpleMem 或微表征系统。A 可以使用 D 的材料和标准，但不能替 D 猜测正式题范围、补造官方出处或自行解释模糊评分规则。

## 2.1 内容来源底线

专业内容只来自 Microsoft Learn Semantic Kernel 文档、microsoft/semantic-kernel 官方仓库和官方示例。

博客、问答、个人教程和模型生成文本不能作为标准答案或官方证据。

题目答案、评分方法和资源检查规则必须可执行，不能写“由系统判断”或“回答合理即可”。

来源、章节、版本或日期必须可追溯；链接失效或章节不对应时不得标记为正式。

# 3. D1：正式官方材料包

新增官方材料清单。完整原文可放入供管理端导入的私有材料包，Git 中提交清单、哈希和核对结果；不要提交大体积上传文件、模型、密钥或真实运行数据。

docs/member-d/official_materials_manifest.json
docs/member-d/material_import_verification.md
私有材料包示例：data/official-materials/

| 清单字段 | 说明 |
| --- | --- |
| material_id | 稳定的材料编号，题目和评测案例引用它 |
| title / type | 资料名称和类型，例如 Learn 文档、官方仓库文件、官方示例 |
| url / version | 官方链接、提交号、版本或获取日期 |
| module_id / knowledge_point_ids | 与 apps/api/catalog.py 的模块和知识点一致 |
| section | 题目或资源实际引用的章节、标题或代码位置 |
| local_file / sha256 | 私有原文文件名和内容哈希，证明导入版本稳定 |
| import_status | 待导入、已导入、失败及失败原因 |

12 个知识点都要至少有一份官方依据。材料导入核对报告由 D 根据导入返回的来源链接和章节填写；A 负责真实检索引擎、切片、重排和导入程序。

# 4. D2：冻结 63 道正式题

项目当前文档口径是 27 道前测、27 道后测和 9 道操作题，共 63 道。现有 12 道操作题不能让 A 在导入时自行猜测取舍。

docs/member-d/quiz_formal_manifest.json
docs/member-d/quiz_validation_report.md

| 正式用途 | 数量 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| pretest | 27 | 三模块覆盖，固定下发，不返回答案和评分方法 |
| posttest | 27 | 三模块覆盖，与前测不同题面但范围可比 |
| practice | 9 | 建议每模块 3 道操作题，服务器判分或保存原始答案 |
| 合计 | 63 | manifest 正好 63，question_id 唯一，不能重复导入 |

剩余 3 道操作题可以保留为候选题，但必须在 manifest 中明确标记为非正式，不进入本轮固定前后测/阶段测试。如果团队决定正式交付 66 道，必须先统一修改 AGENTS.md、赛题映射、系统说明和分工文档，不能只改数据文件。

## 4.1 每道正式题的字段

唯一 question_id、原文件路径和题目序号。

module_id、knowledge_point_id、题型、用途和难度。

题干、答案、满分和可执行评分方法。

资料名称、material_id、官方链接和出处章节。

counts_for_mirt，以及是否允许本题更新 U/A/R。

预览解析状态、重复检查状态和修正记录。

D 负责用现有预览流程逐题核对并记录失败；A 负责修复导入程序和最终写库。

# 5. D3：三类资源检查标准

将 D 分支中的 resource_checklist.md 整理后提交 PR。它是 A 的检查规则来源，不是资源生成代码。

| 资源类型 | 标准必须覆盖 |
| --- | --- |
| 定制学习资料 | 知识点准确、解释深度、盲区针对性、难度、官方引用、无证据只存草稿 |
| 实践操作指南 | 前置条件、至少可执行步骤、输入输出、预期结果、错误处理、复现性和引用 |
| 阶段测试 | 范围、题型、难度、答案/评分的服务端边界、是否更新 MIRT、失败重做 |

每类资源还要明确通过项、可修改项、禁止发布项、内容错误/难度不匹配/知识遗漏/出处不可查的判定，以及 P1/P2/P3 的讲解深度、步骤多少和推荐难度。检查失败时要指出需要重做的部分，不能只写“全部重新生成”。

# 6. D4：重做并冻结 50 组评测参考数据

docs/member-d/eval_50_cases.json

| 类别 | 数量 | 最低覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 基础对话 | 36 | P1/P2/P3 × M1/M2/M3 × 4 类基础任务 |
| 动态调整 | 9 | 答错降难、答对升难、犹豫后改变提示均覆盖 |
| 异常情况 | 5 | 无资料、校验失败、重复提交、服务不可用、切换模块 |
| 合计 | 50 | case_id 001-050 唯一且连续 |

每组必须包含 learner_type、module、knowledge_point、输入、预期 intent、唯一 primary_action、难度、官方材料和章节、回复特点、是否发布、是否更新 MIRT、失败原因和可重现判断条件。

## 6.1 冻结前静态校验

total_cases 等于数组实际长度，且二者都等于 50。

case_id 唯一、连续，不能通过覆盖同名键隐藏重复数据。

基础/动态/异常数量严格为 36/9/5；不能只删掉重复编号。

三类学习者、三个模块、三类资源和失败重试均有覆盖。

每个 source_url 和 source_section 都能从正式材料清单定位。

每个案例的判断规则可以区分内容错误、难度不匹配、知识点遗漏和出处不可查。

D 只冻结参考输入和人工判定标准；A 负责批量运行、统计幻觉率、难度匹配率、知识覆盖率和出处可查率。

# 7. 负责人 A 接管 D 的安全流程

如果 D 时间不足，你可以接管修正，但必须保留作者和责任记录，不要直接改写 D 的固定分支。

让 D 先 Push 当前分支，并在 PR 或交接记录中列出尚未完成项。

A 在 member/a-integration 同步最新 origin/main，再通过普通合并或挑选提交引入 D 的有效文件。

A 在自己的分支修正材料清单、63 题 manifest、资源标准和 50 组数据。

使用清晰的 fix(content-data): freeze formal quiz and evaluation data Commit，不使用强制覆盖。

运行静态数据校验和项目质量门禁，创建目标为 main 的 PR；由负责人按普通 Merge 合并。

不要这样做 不要直接推送 main、不要 force-push member/d-content-data、不要只删重复编号后宣布 50 组完成、不要用模型生成内容补齐官方材料或评分答案。

# 8. 提交建议与完成判定

D 自己完成时，建议拆成四个 PR 内 Commit：

docs(materials): add official material manifest and verification

fix(quiz-data): freeze 63 formal questions

docs(resources): finalize personalized resource checklist

fix(eval-data): freeze fifty unique evaluation cases

| 完成条件 | 必须看到的证据 |
| --- | --- |
| 官方材料 | manifest、哈希、来源、章节、私有原文包和导入核对报告 |
| 正式题库 | 正好 63 道通过预览，模块/知识点/答案/评分/出处完整 |
| 资源标准 | resource_checklist.md 已合并，三类资源和 P1/P2/P3 规则完整 |
| 评测数据 | 50 条唯一案例，36/9/5 分布，参考结果可复现 |
| 协作质量 | D PR 已审核合并，未提交敏感文件，项目质量门禁通过 |

# 9. 给执行 AI 的最小任务提示

你是成员 D 的内容数据助手。先读取 AGENTS.md、docs/team-ownership.md、docs/quiz-import-template.md、docs/service-contracts.md 和本指南。只使用 Microsoft 官方材料；不要写检索引擎、生成器、检查器、评测运行器、MIRT、SimpleMem 或微表征代码。先校验数量、唯一编号、模块映射、字段完整性和来源可追溯性，再提交固定分支。