ECHO · 内部执行手册

成员 B 收尾任务与验收指南

微表征检测接入：从“接口可用”到“真实服务、指标和案例可验收”

| 责任人 | 成员 B：member/b-micro-signal |
| --- | --- |
| 文档范围 | 学习者单段录音、讲师批量录音、任务同步、事件确认、课次汇总和识别效果交付 |
| 状态 | 部分完成；基础接入已具备，真实服务验收、识别指标和 10 组案例仍需补齐 |
| 阅读顺序 | 先读本手册，再读 AGENTS.md、docs/team-ownership.md、docs/service-contracts.md 和 docs/testing-and-quality.md |

给成员和其他 AI 的执行规则 本手册是收尾验收清单，不是授权跨边界重写代码的指令。先确认固定分支和责任范围，再修改接口、数据或测试；不要把“页面存在、适配器存在、Mock 通过或模板生成”当成完成证据。每个完成结论都必须附文件、测试、数据统计或可复现运行结果。

# 1. 先给结论

B 不需要重新训练模型，也不需要修改 MIRT。剩余工作集中在三类证据：真实微表征服务联调证据、使用标注数据计算的识别效果、以及可复现的 10 组差异案例。Mock 服务可以保留用于 CI，但不能作为真实识别效果的替代。

| 范围 | 已经具备或待确认 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| 录音接入 | 已有单段和批量任务的基础入口 | 真实服务各完成 1 次成功任务，并保存脱敏响应摘要 |
| 安全边界 | 已有授权、说话人确认和重复提交相关逻辑/测试 | 未授权、未确认、重复提交测试结果 |
| 个人证据 | 确认事件可交给 C，未确认事件只进课次汇总 | 接口响应和测试断言能证明两条路径 |
| 识别效果 | 尚缺真实标注集统计 | 每类信号 TP/FP/FN、Precision/Recall/F1、误检漏检报告 |
| 差异案例 | 尚缺 B 专属 10 组冻结案例 | 唯一 case_id、覆盖矩阵和预期结果 |

# 2. B 的责任边界

B 负责把已有微表征检测能力接入产品并交付可定位、可确认、可汇总的行为证据。B 不负责下专业答案、不负责改写 U/A/R、不负责课程材料、不负责公共数据库迁移，也不负责最终学习者页面。

## 2.1 必须遵守的业务不变量

每条事件必须能够回到原录音的开始和结束时间；不能只保存一个总分或一句摘要。

未授权录音不得分析；无法确认说话人的结果不得进入个人画像。

低可信结果可以进入待确认队列，但不能直接交给 C 作为已确认证据。

同一录音或同一幂等键重复提交，不得重复分析、重复建事件或重复计入课次汇总。

微表征只能改变提示节奏、步骤多少和诊断置信度，不能单独升降难度，也不能直接修改 U/A/R。

# 3. B1：完成真实服务联调验收

先用真实微表征服务完成一次学习者单段录音和一次讲师批量录音。Mock 服务继续作为 CI 固定夹具，但必须在报告中明确标记为 Mock，不能混入真实模型指标。

## 3.1 成功响应必须核对的字段

| 对象 | 必须存在的字段 | 验收关注点 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | job_id、status、created_at、finished_at、request_id | 状态可轮询；重复 request_id 返回同一任务或明确幂等结果 |
| 事件 | start_ms、end_ms、signal_type、confidence、summary、confirmation_status | 时间可定位；结束时间大于开始时间；类型和可信度可解释 |
| 归属 | user_id 或 session_id、speaker_status、course_id | 已确认说话人进入个人证据；未确认只进课次 |
| 失败 | failure_code、failure_reason、retryable | 格式、授权、超时、服务不可用不能伪造成功 |
| 汇总 | signal_counts、pause_total_ms、before_after、pending_count | 课次汇总不跨用户，不重复累加 |

## 3.2 联调记录格式

新增脱敏记录文件，不保存真实音频、姓名、手机号、密钥或模型文件：

docs/member-b/micro-integration-verification.md

每次记录：环境 / 服务版本 / request_id / 输入类型 / 授权和说话人状态 / 任务状态变化 / 事件摘要 / 降级原因 / 最终结论

真实服务不可用时必须记录“不可用”和原因，不能用 Mock 响应冒充真实联调成功。

# 4. B2：计算识别效果

使用已有标注数据和真实检测输出，按信号类型计算效果。报告要让另一个 AI 能够复算，而不是只给一个总 F1。

| 统计项 | 必须输出 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 每类信号 | 样本数、TP、FP、FN、Precision、Recall、F1 | 注明阈值、标注版本和类别定义 |
| 总体结果 | micro-average 和 macro-average | 不能用总体准确率掩盖小类别漏检 |
| 误检分析 | 至少 3 类常见误检及可能原因 | 例如背景噪声、说话人混淆、短停顿边界 |
| 漏检分析 | 至少 3 类常见漏检及可能原因 | 例如低音量、重叠语音、事件边界过短 |
| 复现信息 | 数据版本、模型/服务版本、阈值、计算日期 | 报告和脚本必须使用同一版本标识 |

建议新增脚本和报告：

scripts/evaluate_micro_representation.py
docs/member-b/micro-evaluation-report.md

正式音频和带身份的标注数据不进 Git；仓库内只放最小匿名测试夹具。脚本输出应包括 JSON 指标和逐条失败明细。

# 5. B3：冻结 10 组差异案例

新增以下文件，正好 10 个唯一 case_id。案例不是故事描述，而是可以驱动测试和检查的输入—预期输出对。

docs/member-b/micro_10_cases.json

| 覆盖维度 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 学习者 | P1、P2、P3 均出现至少 3 组 |
| 模块 | M1、M2、M3 均出现至少 3 组 |
| 任务 | 学习者单段和讲师批量都出现 |
| 安全/边界 | 未授权、说话人未确认、低可信过滤、重复录音、服务不可用各至少 1 组 |
| 时间变化 | 至少 1 组有前后课次变化和待确认数量变化 |

每组至少包含 learner_type、module_id、授权状态、speaker 状态、输入事件摘要、预期保留/过滤事件、是否进入个人画像、交给 C 的证据、交给 A 的展示摘要、失败或降级原因和可重试标记。

# 6. B4：自动测试和提交

| 验收项 | 应由哪个证据证明 |
| --- | --- |
| 时间定位 | 单条事件 start/end 与原录音时间轴一致 |
| 个人/课次隔离 | 确认说话人进入个人；未确认只进入匿名课次 |
| 重复提交 | 同一录音或 request_id 不产生重复事件和汇总 |
| 异常降级 | 未授权、格式错误、超时、外部服务异常返回明确原因 |
| MIRT 边界 | 同一输入前后 U/A/R 不因微表征结果直接改变 |

提交前运行项目统一质量门禁：

python -m ruff check apps tests
python -m pytest -q
python -m compileall apps/api
docker compose config

建议 Commit 顺序：

feat(micro): add reproducible recognition evaluation

test(micro): add ten frozen micro-representation cases

docs(micro): record real-service verification and metrics

完成条件 真实服务单段/批量联调、识别效果报告、10 组案例、异常测试和项目质量门禁全部通过，并由负责人审核合并后，B 才能标记完成。

# 7. 给执行 AI 的最小任务提示

你是成员 B 的实现助手。只修改 member/b-micro-signal 职责范围。先读取 AGENTS.md、docs/team-ownership.md、docs/service-contracts.md 和本指南。不要训练模型、不要修改 MIRT、不要提交音频或密钥。每次修改都补测试；如果真实服务不可用，记录降级原因，不伪造成功。