ECHO · 内部执行手册

成员 C 收尾任务与验收指南

MIRT、学习总结与 SimpleMem：从“核心服务存在”到“证据、案例和报告可验收”

| 责任人 | 成员 C：member/c-mirt-memory |
| --- | --- |
| 文档范围 | U/A/R 能力边界、学习洞察、个人报告、SimpleMem 生命周期、P1/P2/P3 样例和记忆案例 |
| 状态 | 部分完成；核心服务和测试已具备，三类画像、10 组记忆案例和交接样例仍需补齐 |
| 阅读顺序 | 先读本手册，再读 AGENTS.md、docs/team-ownership.md、docs/service-contracts.md 和 docs/testing-and-quality.md |

给成员和其他 AI 的执行规则 本手册是收尾验收清单，不是授权跨边界重写代码的指令。先确认固定分支和责任范围，再修改接口、数据或测试；不要把“页面存在、适配器存在、Mock 通过或模板生成”当成完成证据。每个完成结论都必须附文件、测试、数据统计或可复现运行结果。

# 1. 先给结论

C 的核心算法和服务边界已经存在，剩余工作不是重新写 MIRT，而是把规则冻结成可供成员、A 和其他 AI 复用的样例与验收证据。重点是：同一模块中的 P1/P2/P3 必须因真实证据得到不同建议；10 组跨会话记忆案例必须覆盖权限、冲突、幂等和降级；个人报告必须保留三部分结构和证据链。

| 范围 | 已经具备或待确认 | 完成证据 |
| --- | --- | --- |
| MIRT | U/A/R 更新边界和重复提交保护已有 | 有效判分答案更新；无效输入、微表征和记忆不更新 |
| 学习洞察 | 能力趋势、盲区、难度和路线服务已有 | 每条建议可追溯到题目、分数、时间或记忆记录 |
| SimpleMem | 候选、权限、生命周期和降级基础已有 | 10 组跨会话案例 + 权限/冲突/幂等/不可用测试 |
| 学习者画像 | 尚缺冻结 P1/P2/P3 样例 | 同一模块同一知识点得到有证据支持的不同建议 |
| A 交接 | 尚缺成功和降级响应样例 | handoff 文档与 service-contracts、Pydantic 输出一致 |

# 2. C 的责任边界

C 负责统计能力、诊断证据、学习总结和长期语义记忆的规则与服务。C 不负责微表征模型、课程材料、题目生成、内容检查程序、公共数据库迁移、公共导航和最终页面。A 可以消费 C 的结构化输出，但不能要求 C 用模型替代统计证据。

## 2.1 必须遵守的 MIRT 不变量

MIRT 只维护 U（理解/掌握）、A（应用/操作）和 R（推理/评估）。

只有已经判分且题目允许更新能力的答案才能修改 U/A/R；同一 attempt_id 只能计算一次。

微表征、互动表现和长期记忆只影响诊断置信度、解释方式和提示策略，不直接改写能力值。

没有作答证据时必须输出“暂不能判断”，不能凭空生成盲区或能力趋势。

每轮只给 A 一个主要内容决定，不能同时要求判题、生成多份资源和推进阶段。

# 3. C1：冻结 P1/P2/P3 学习者样例

新增三个固定、脱敏且可复算的学习者样例。三个人最好处于同一模块、面对同一个目标知识点，差异来自作答证据、能力值和长期记忆，而不是只靠 learner_type 字符串硬编码。

docs/member-c/learner_profiles_p1_p2_p3.json

| 字段组 | 至少包含的内容 | 验收规则 |
| --- | --- | --- |
| 身份和范围 | learner_type、program_id、module_id、knowledge_point_id | 三人范围相同，标识脱敏且可复现 |
| 能力证据 | U/A/R、答题编号、分数、正确性、作答时间 | 能力结论能回到可评分答案 |
| 知识诊断 | 已掌握点、盲区、置信度 | 无证据的盲区必须为空或暂不能判断 |
| 长期记忆 | 误区、偏好、干预效果、来源记忆编号 | 记忆只影响方式，不直接改 U/A/R |
| 下一步 | 难度、下一知识点、内容形式、辅导方式、原因 | 同一轮只有一个主要内容决定 |
| 追溯 | 题目/分数/时间/记忆记录的 evidence_refs | 每条建议至少一条可核对证据 |

| 类型 | 样例目标（不是标签硬编码） | 应看到的证据 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 基础薄弱或证据少；foundation 为主、分步提示 | 低分/少量有效作答/明确基础盲区 |
| P2 | 部分掌握但应用弱；standard 和针对性练习 | 理解题较好、操作题或应用题存在问题 |
| P3 | 能力稳定且能迁移；standard/advanced 和综合任务 | 连续有效作答、应用与推理证据充分 |

验收时要调用真实学习洞察服务或同等服务函数，保存输入、输出和断言。不能只人工阅读 JSON 后宣布完成。

# 4. C2：冻结 10 组跨会话记忆案例

新增 10 个唯一 case_id 的跨会话案例，案例必须描述第一会话如何形成或拒绝记忆、第二会话如何检索并改变解释方式，以及哪些数据仍由业务数据库负责。

docs/member-c/memory_10_cases.json

| 覆盖主题 | 至少一组必须证明的行为 |
| --- | --- |
| 记忆形成 | 稳定误区、学习偏好、有效辅导方式各至少 1 组 |
| 生命周期 | 新增、查询、修改、删除、同义合并、语义冲突拒绝 |
| 权限 | 跨用户或跨组织访问被拒绝；组织/用户/项目/模块范围正确 |
| 可靠性 | 相同幂等键重复写入不重复；SimpleMem 不可用时业务答题和能力仍可用 |
| 证据门槛 | 证据不足时不形成稳定记忆，并返回明确原因 |

每组还要记录 memory_type、scope、evidence_refs、expected_status、expected_reason、expected_u_a_r_change（纯记忆操作必须为“不直接更新”）和对 A 的提示方式影响。

# 5. C3：验收三部分个人报告

| 报告部分 | 固定内容 | 禁止行为 |
| --- | --- | --- |
| 能力与变化 | M1/M2/M3 的 U/A/R 现状、趋势和有效作答数量 | 用微表征或记忆直接改能力值 |
| 证据与盲区 | 掌握点、盲区、置信度、题目/分数/时间/记忆证据 | 没有证据却断言能力或盲区 |
| 路线与资源 | 难度、下一知识点、内容形式、辅导方式、原因和来源 | 一轮返回多个互相冲突的主要动作 |

## 5.1 必须补测的边界

证据不足：固定输出“暂不能判断”，并保留完整统计结果。

大模型不可用：使用固定模板，不让报告空白；模型只负责改写，不补充统计结论。

每一条盲区、难度和路线建议：可以找到题目、得分、时间或长期记录。

已确认微表征变化：只能调整提示节奏、步骤多少或辅导方式。

SimpleMem 故障：业务数据库中的作答、分数和 U/A/R 结果仍可用。

同一 attempt_id 重复提交：历史、能力和日统计不重复更新。

# 6. C4：向 A 提供稳定交接样例

新增交接文档，提供一份完整成功响应和三份降级响应。响应必须与 docs/service-contracts.md 和当前 Pydantic 模型一致，不能在文档中发明一套字段。

docs/member-c/learner-insight-handoff.md

| 场景 | 必须展示的内容 |
| --- | --- |
| 成功 | 三部分报告、结构化能力、盲区、路线、证据和唯一主要内容决定 |
| 无有效作答 | 暂不能判断、空盲区或证据不足说明、下一步收集证据建议 |
| SimpleMem 不可用 | 降级原因、数据库能力结果、缺失的长期记忆字段 |
| 模型不可用 | 固定模板、完整统计字段和可追溯证据 |

# 7. 自动测试、提交和完成判定

建议新增的测试重点：

三个画像样例在同一模块中得到不同且可解释的推荐。

10 组记忆案例的权限、幂等、冲突、删除和降级状态与预期一致。

无证据、模型不可用和 SimpleMem 不可用时报告仍有固定结构。

微表征/记忆输入变化不会直接修改 U/A/R。

每条洞察建议都存在 evidence_refs，且引用的题目或记录真实存在。

提交前运行：

python -m ruff check apps tests
python -m pytest -q
python -m compileall apps/api
docker compose config

完成条件与 AI 执行边界 完成：P1/P2/P3、10 组记忆案例、三部分报告和降级测试通过，SimpleMem 可安全降级，PR 已审核合并。AI 仅改 C 范围；先读 AGENTS、分工和契约文档；只据可评分作答更新 U/A/R，记忆与微表征不可直接改能力，禁止跨改 B、D 或公共层。